### Ação 1182: Reforma e ampliação de unidades do Ministério Público

Quadro 5.1.4.1 – Resumo da ação 1182
Título	1182 – Reforma e ampliação de unidades do Ministério Público
Descrição:	A reforma e a ampliação do ambiente físico das unidades do Ministério Público, obedecendo aos padrões de qualidade, tiveram como etapas: Avaliação da estrutura física atual, elaboração do projeto básico, elaboração de edital, abertura de processo licitatório, contratação de empresa para realização da reforma.
Meta Física
Produto	Unidade de medida	Planejado / (A)	Executado / (B)	% / (B/A)=C
Reformada/ampliada	unidade	2	1	50,00%
Meta Financeira / (Valor em R$ 1,00)
Dotação inicial (A)	Dotação autorizada (B)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	%(C/B)= E
20.000,00	97.884,00	96.523,26	57.043,26	98,61%

Fonte: SIAFEM
No decorrer de 2015, foi empenhado o montante de R$ 93.523,26, em reformas e ampliação de unidades do Ministério Público, designadas para a Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia, que buscou atuar em todas as etapas dos Projetos e Obras, sejam reformas necessárias para a manutenção dos espaços existentes ou novas construções de ambientes ligados à área meio ou finalística da instituição, desde a concepção dos projetos, fiscalização e execução dos orçamentos das obras, até a entrega ao usuário em perfeitas condições de uso.
Em virtude do visível crescimento operacional da instituição e do consequente aumento no número de servidores, tornou-se necessária a otimização dos espaços no prédio sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Sendo assim, foram elaborados Projetos de Arquitetura de modificação e layout para adequação de espaços, cuja execução foi feita com gesso acartonado instalado e pintado e demais materiais necessários.
No prédio sede da Procuradoria-Geral de Justiça foram realizadas diversas melhorias visando a reestruturação dos seguintes departamentos: Subprocuradoria-Geral de Justiça, Centro de Apoio Operacional de Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância e Juventude, Conselho Superior do Ministério Público, 2º Cartório de Distribuição, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Ouvidoria, NIS/Diretoria de Inteligência, Assessoria Militar, DPVAT, Atendimento ao Cidadão, Almoxarifado, Departamento de Planejamento e, ainda, o Núcleo Maria da Penha.
As reformas realizadas têm por objetivo promover a melhoria das instalações existentes e adequar os espaços tanto para o cidadão usuário quanto para os membros e servidores do Ministério Público.