Termo de Reunião

Aos 9 (nove) dias do mês de junho de 2015, às 10h30, na sede da Procuradoria da República no Estado do Tocantins, onde se achava presente Fernando Antônio Alves de Oliveira Júnior, Procurador da República, comigo escrivã ad hoc ao final assinado, Milton Quintana, Promotor de Justiça de Ponte Alta do Tocantins-TO, compareceram Giovanni Alessandro Assis Silva, Diretor de Infraestrutura e Obras da Seduc-TO, Silvânia Martins Moreira, Assessora da Diretoria de Infraestrutura da Seduc-TO, Cristina Magda Silva Coelho, servidora da Secretaria de Educação de Ponte Alta do Tocantins, Eliete de Alecrim, Secretária de Educação de Ponte Alta do Tocantins, José Aparecido de Araújo, Prefeito de Ponte Alta do Tocantins e Jemima Gertrudes Barreias Cavalcante, Diretora do Colégio Odolfo Soares, para tratar sobre o cumprimento das recomendações expedidas com o objetivo de sanar as irregularidades das escolas de Ponte Alta do Tocantins-TO. Cada recomendação foi tratada pontualmente, conforme tabela a seguir:

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS AO MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS-TO

RECOMENDAÇÕES	INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS PELOS GESTORES	DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO
Recomendação n.° 8/2015, de 18.03.2015. Ementa: Regularização da alimentação escolar nas escolas municipais de Ponte Alta do Tocantins-TO.	- Em 12.05.2015, o município listou quais escolas têm cozinhas equipadas e locais adequados para armazenar os equipamentos. Informou que “Quanto ao espaço físico, as cozinhas são inadequadas, pois não possuem infraestrutura, com exceção da Creche Proinfância. Justifica-se por falta de recursos financeiros, pois o projeto para melhoria das escolas já foi enviado ao MEC, mas, segundo informações deste, não existe orçamento para 2015. Foi lotada uma nutricionista para atender às necessidades das escolas municipais. Os testes de aceitabilidade com os alunos serão realizados no prazo estipulado. Quanto à inclusão de frutas e hortaliças, pelo menos três porções por semana, está acontecendo parcial, pois os recursos quem vêm do PNAE são insuficientes.	Foi confirmado que a nutricionista prestou os serviços no município, mas já foi embora. Contudo, está sendo realizado concurso público no município, no qual foi ofertada uma vaga para nutricionista. / Foi acertado que o município apresentará, no prazo de 10 (dez) dias úteis, cópia integral do último procedimento de licitação realizado no município para fornecimento de merenda escolar. / Foi informado que o município recebe R$10.000,00 por mês do FNDE para a alimentação escolar. Foi advertido que o município deve complementar a verba da União. / Foi advertido que o município deve fornecer mais frutas e verduras para a alimentação escolar.
Recomendação n.° 10/2015, de 18.03.2015. / Ementa: Regularização de suprimento de bebedouros, com água potável e climatizada, nas escolas municipais de Ponte Alta do Tocantins-TO.	- Em 12.05.2015, o município informou que “a Creche Proinfância, o Sabino Medeiros e o CMEI Recanto do Saber possuem bebedouros suficientes para o número de alunos. Informou que providenciariam a compra e a instalação de bebedouros nas Unidades Escolares que não têm ou cujo número é insuficiente, dentro de prazo estabelecido.	Durante a fiscalização realizada em 02.06.2015, constatou-se que os bebedouros da Creche Proinfância não resfriam a água e que no Barreiros não havia bebedouro. / A Secretária informou que foi feito um levantamento do custo dos bebedouros, mas foi priorizada a compra de outros itens, como as camas. / O município informou que regularizará a situação dos bebedouros em até 60 (sessenta) dias.
Recomendação n.° 12/2015, de 18.03.2015. Ementa: Regularização do transporte escolar oferecido pelo Município de Ponte Alta do Tocantins-TO aos alunos da rede municipal de ensino.	- Em 12.05.2015, o município informou que “após o período de chuva, até o mês de outubro, serão realizadas ações de recuperação e manutenção periódica das estradas; os veículos de transporte escolar não são utilizados para outras finalidades; não existe ônibus reserva; estão sendo feitas manutenções nos ônibus; não existe comprovante expedido pelo órgão de trânsito de que todos os veículos do transporte escolar preenchem os requisitos legais; dos ônibus utilizados, apenas 4 estão registrados e emplacados no Detran, sendo que o que faz a linha Palmeiras não possui cinto de segurança e faixa de identificação; os condutores são habilitados, mas os que fazem o transporte em carros pequenos não fizeram curso de capacitação para condutor de transporte escolar.	Foi sugerido ao Prefeito, pelo Ministério Público, que a gestão do transporte escolar fique diretamente ligada à Secretaria de Educação, e não à Secretaria de Transporte do município. / O município informou que não tem recursos para resolver os problemas do transporte escolar, mas que empreenderá esforços para regularizar a situação. / O Ministério Público advertiu sobre a necessidade de o município ter um ônibus reserva para o transporte escolar. / O Município informou que a aquisição de combustível é feita pelo Cartão BrasilCard, que cada cartão se destina para abastecer especificamente um veículo, e que existe uma cota por cartão (a medida é feita por tanque e por passagem de abastecimento). Foi informado, também, que, no município, quem faz a gestão dos referidos cartões é o servidor Darlan. / Na oportunidade, foi informado ao Prefeito que, na última vistoria realizada pelo MPF na garagem da Prefeitura, havia carros parados há anos que continham registros de gastos nos cartões respectivos.
Recomendação n.° 13/2015, de 18.03.2015. Ementa: Regularização das unidades escolares da rede municipal de Ponte Alta do Tocantins-TO quanto à existência de computadores, em número suficiente e em funcionamento, e de conexão à internet.	- Em 12.05.2015, o município informou que no Sabino Ferreira Medeiros, além dos 3 computadores conectados à internet, há também 3 notebooks não instalados. Essa escola tem sala de informática com 9 computadores, mas não funcionam por falta de manutenção. Foi mobilizado um técnico em informática para regularizar a situação. Foram instalados 8 aparelhos de ar-condicionado para climatizar as salas de aula da Escola Sabino Ferreira. Na Creche Proinfância há 2 computadores conectados à internet, o que não é suficiente para a demanda. A Escola Morro Limpo, assim como as demais escolas do campo, ainda não possuem sinão de internet, mas já encaminhamos ofício à empresa Oi, solicitando a instalação de orelhões públicos nestas escolas, o que possibilitará equipá-las com computadores conectados à internet. Até que isso aconteça, os professores das escolas do campo utilizam 3 computadores disponíveis para na Secretaria.
Recomendação n.° 14/2015, de 18.03.2015. Ementa: Necessidade de o Município de Ponte Alta do Tocantins-TO regularizar a situação da Escola Santa Tereza, da Escola Extrema, da Escola Raimundo Martins Glória e da Escola Municipal Boa Vista.	- Em 12.05.2015, o município informou que na Escola Santa Tereza foram construídas, em caráter emergencial, alojamentos e 2 salas de aula, mas ainda não é suficiente. Foram providenciadas 4 camas, roupas de cama, ampliados 2 banheiros com chuveiro e possibilidade de um terceiro para os servidores. Foi instalada uma caixa d'água de 1000 litros, tratada com hidroclorito de sódio, pois não existe rede de esgoto. Foi trocada a pia da cozinha, as telhas serão substituídas, serão instalados 4 ventiladores, 1 bebedouro, 20 lâmpadas e será feita uma revisão na fiação elétrica. Para a Escola Raimundo Martins Glória, foi comprada, em caráter emergencial, uma geladeira. Ainda, serão trocadas e pintadas as portas e janelas, ainda esta ano.	Foi informado à Secretária de Educação e ao Prefeito sobre a necessidade de aquisição de três cadeiras para crianças canhotas que estudam na Escola Raimundo Martins Glória.
Recomendação n.° 15/2015, de 18.03.2015. Ementa: Regularização da composição e da estruturação do Conselho de Alimentação Escolar de Ponte Alta do Tocantins-TO.	- Em 12.05.2015, o município informou que “a composição do Conselho de Alimentação Escolar está regularizada. Realizou-se eleição para a renovação dos membros que irão atuar nos quadriênio 2015-2019, os quais já tomaram posse. Documentos contábeis e balancetes relacionados às verbas do PNAE foram encaminhados ao CAE.
Recomendação n.° 16/2015, de 18.03.2015. Ementa: Regularização da composição e da estruturação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb de Ponte Alta do Tocantins.	- Em 12.05.2015, o município informou que a composição do Conselho do FUNDEB está regular. Documentos contábeis e balancetes relacionados às verbas do FUNDEB foram encaminhados a conselho.
Recomendação n.° 18/2015, de 18.03.2015. Ementa: Necessidade de regularização da insuficiência e/ou inadequação do mobiliário e dos materiais das escolas municipais de Ponte Alta do Tocantins-TO.	- Em 12.05.2015, o município informou na Escola Morro Limpo faltam copos, foram comprados pratos, as vasilhas de servir foram trocadas; mesas, armários e carteiras precisam ser complementados. Foram compradas duas portas para os banheiros. Na Creche Proinfância faltam berços, colchões, mesas, carteiras, entre outros. Foram comprados 5 cadeiras para acomodar bebês, briquedos pedagógicos, 2 computadores, uma máquina de lavar e encerar piso, 1 tanquinho, pratos e talheres.
Recomendação n.° 20/2015, de 18.03.2015. Ementa: Regularização da inexistência ou más condições de uso/conservação de quadra poliesportiva nas unidades escolares da rede municipal de Ponte Alta do Tocantins-TO.	- Em 12.05.2015, o município informou que “existe cronograma de construção de quadras poliesportivas nas escolas Sabino Medeiros, no CMEI Recando do Saber, na Escola Morro Limpo e na Creche Proinfância.
Recomendação n.° 22/2015, de 18.03.2015. Ementa: Necessidade de manutenção e reformas na estrutura física das escolas municipais de Ponte Alta do Tocantins-TO.	- Em 12.05.2015. o município informou que serão realizadas vistorias por engenheiro ou arquiteto nas escolas para verificar a necessidade de reforma.
Recomendação n.° 23/2015, de 18.03.2015. Ementa: Regularização da sinalização de trânsito nas proximidades das escolas estaduais e municipais de Ponte Alta do Tocantins-TO.
Recomendação n.° 25/2015, de 18.03.2015. Ementa: Necessidade de ser promover a formação continuada dos professores do Município de Ponte Alta do Tocantins-TO.	- Em 12.05.2015, o município informou que “Providências que serão adotadas em relação a cursos de formação continuada de professores. Houve uma formação continuada em janeiro/2015, para todos os professores da rede e recentemente uma capacitação de Educação Infantil no dia 22.04.2015.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DO TOCANTINS

RECOMENDAÇÕES	INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS PELOS GESTORES	DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO
Recomendação n.º 06/2015, de 18.03.2015. Ementa: Necessidade de regularização da insuficiência de materiais dos laboratórios da Escola Estadual Odolfo Soares.	- Em 07.05.2015, a Seduc informou que a estrutura física dos laboratórios já foi entregue, mas a implementação dos laboratórios “depende de liberação de recursos financeiros pelo Governo Federal, pois compõe o Plano de Ações Articuladas – PAR, conforme Termo de Compromisso PAR n. 03364/2014, assinado em 12 de julho de 2014, cópia anexa (…) Contudo, no intuito de atender, parcialmente, a demanda e considerando os equipamentos disponíveis no almoxarifado deste Órgão, serão encaminhados 36 tablets do aluno para o laboratório de informática da referida escola” (fls. 202/259).	Informaram que foi realizada uma vistoria no laboratório do Colégio Odolfo Soares e o laudo foi encaminhado à assessoria de planejamento registrando a urgência da necessidade de adaptação da obra do laboratório e pleiteando a alteração do orçamento para execução da obra ainda neste ano. Se não for possível, será incluída no orçamento de 2016. / A Seduc encaminhará, em até 10 (dez) dias úteis, os laudos técnicos em resposta à recomendação. / A diretora confirmou que os 36 tablets foram entregues.
Recomendação n.° 07/2015, de 18.03.2015. Ementa: Regularização da alimentação escolar nas escolas estaduais de Ponte Alta do Tocantins-TO.	- Em 07.05.2015, a Seduc informou que “ em relação ao item “a” - dotar as escolas como cozinhas devidamente equipadas e funcionais – esta Secretaria não dispõe, no momento, em seu almoxarifado de eletrodomésticos, utensílios de cozinhas e mobiliários para atender as mencionadas demandas”, entretanto, já foram elencadas novas aquisições desses materiais no Plano Plurianual de 2015, que serão destinados às unidades escolares localizadas no Município de Ponte Alta do Tocantins, assim que disponíveis. Quanto aos itens “b”, “c” e “d” segue relatório da equipe de Alimentação Escolar desta Pasta, esclarecendo sobre os procedimentos adotados para lotação de nutricionistas, aplicação dos testes de aceitabilidade com os alunos e elaboração dos cardápios da alimentação escolar”.
Recomendação n.° 09/2015, de 18.03.2015. Ementa: Regularização de suprimento de bebedouros, com água potável e climatizada, nas escolas estaduais de Ponte Alta do Tocantins-TO.
Recomendação n.° 11/2015, de 18.03.2015. Ementa: Regularização das unidades escolares da rede estadual de Ponte Alta do Tocantins-TO quanto à existência de computadores, em número suficiente e em funcionamento, e de conexão à internet.	- Em 12.05.2015, a Seduc informou que os laboratórios de informática são implantados pelo Programa Proinfo do MEC; listou os equipamentos que já constam dos laboratórios das Escolas Odolfo Soares, Joana Medeiros e Alcidos Rufo, bem como afirmou que disponibilizará 35 laptops par a Escola Joana Medeiros, 35 laptops para a Escola Alcides Rufo e 36 tablets do aluno para a Escola Odolfo Soares.
Recomendação n.° 17/2015, de 18.03.2015. Ementa: Necessidade de ser promover a formação continuada dos professores das escolas estaduais de Ponte Alta do Tocantins-TO.	- Em 22.05.2015, a Seduc informou que 22 professores do Colégio Odolfo Soares estão cadastradas e participam do Programa Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Quanto aos professores de outras escolas, está prevista a oferta de cursos de formação continuada, na modalidade educação à distância, no decorrer de 2015.
Recomendação n.° 19/2015, de 18.03.2015. Ementa: Regularização da inexistência ou más condições de uso/conservação de quadra poliesportiva nas unidades escolares da rede estadual de Ponte Alta do Tocantins-TO.	- Em 08.06.2015, a Seduc informou que no que se refere à construção de cobertura de quadra poliesportiva na Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Alcides Rufo, a Secretaria proporá ao MEC/FNDE o uso de rendimento do Convênio n. 806068/2007 para sua execução. Quanto à construção de quadra poliesportiva na Escola Estadual Joana Medeiros, ressalto que não há possibilidade de atendimento, considerando que o espaço disponível é insuficiente para a execução da obra.	Foi informado que a Escola Estadual Joana Medeiros adquiriu um lote ao lado da escola e a Seduc avaliará a possibilidade de elaborar um projeto para construção de uma quadra menor no lote adquirido.
Recomendação n.° 21/2015, de 18.03.2015. Ementa: Necessidade de manutenção e reformas na estrutura física das escolas estaduais de Ponte Alta do Tocantins-TO.	- Em 08.06.2015, a Seduc informou que realizará vistoria nas escolas para a elaboração de laudo técnico, com o objetivo de evidenciar as necessidades de cada reforma, no prazo de 60 dias. Na sequência, elaborará planejamento de recursos para custear referidas obras, tendo em vista que não há previsão orçamentária no Plano Plurianual de 2015	Foi informado que as vistorias já foram realizadas em todas as escolas estaduais de Ponte Alta do Tocantins. / A Seduc encaminhará, em até 10 (dez) dias úteis, os laudos técnicos em resposta à recomendação.
Recomendação n.° 24/2015, de 18.03.2015. Ementa: Regularização do transporte escolar oferecido pelo Estado aos alunos da rede estadual de ensino.	- Em 06.05.2015, a Seduc informou que “o transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino, no Município de Ponte Alta do Tocantins, é realizado por meio de parceria com o município, nos termos da Lei Estadual n. 1.616/2005, ficando a cargo do Estado o repasse de recursos financeiros, que ocorre mensalmente. Com a parceria, a execução do transporte dos alunos é de responsabilidade do Município, o qual contrata o serviço de transporte e tem o dever de acompanhar e fiscalizar sua correta efetivação” (fls. 200/201).

Não foi possível deliberar sobre o cumprimento de todas as recomendações. Será agendada uma nova reunião para conclusão dos trabalhos. Não foi debatido sobre o cumprimento de algumas recomendações expedidas à Seduc-TO porque compareceram apenas representantes da Diretoria de Infraestrutura e Obras da Secretaria de Educação. Os representantes da Seduc-TO justificaram a ausência do Secretário e da Subsecretária relatando que estão tentando resolver os problemas da greve dos professores estaduais. Eu_________________________, Alliny Naves Pereira Morais, Analista do MPU, escrivã ad hoc, lavrei e subscrevo o presente.

Fernando Antônio Alves de Oliveira Júnior
Procurador da República

Milton Quintana
Promotor de Justiça
Cristina Magda Silva Coelho
Servidora da Secretaria de Educação de Ponte Alta do Tocantins
Eliete de Alecrim
Secretária de Educação de Ponte Alta do Tocantins
José Aparecido de Araújo
Prefeito de Ponte Alta do Tocantins